Проект

«Двор нашего детства»

МОУ «Красненская основная общеобразовательная школа»

309271

Белгородская область

Шебекинский район

п. Красное

ул. Школьная, 11

2009

Творческая группа

- Бобылева Евгения, 9 класс.

- Бобылева Юлия, 9 класс.

- Колтунов Вячеслав, 9 клаcc.

- Лунева Дарья, 8 класс.

- Агеев Алексей, 8 класс.

- Провоторова Юлия, 5 класс.

- Бек Александр, 8 класс.

- Авраменко Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования.

- Валуйская Тамара Анатольевна, учитель биологии.

- Редькина Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования.

- Передистая Оксана Викторовна, старшая вожатая.

Сроки реализации проекта

2009 год – 2013 год

Обоснование Проекта:

Двор, в котором проходят самые счастливые, детские годы нашей жизни – светлый маленький мир, навсегда остающийся в памяти, непреходящая ценность, связывающая нас с прошлым, родными корнями, страной детства. Именно с дворами нашего детства ассоциируется хранимое в душе ощущение малой родины.

Мы любим нашу сельскую среду за тихие и уютные улицы, зеленые окраины, любим нашу малую родину. Мы все в долгу перед ней. На глазах нескольких поколений исчезла истинно сельская культура. Это заставляет бить тревогу, ставить проблему развития и благоустройства села. Ведь мы здесь живем и все, что происходит вокруг,  нас волнует и беспокоит.

Работая в рамках программы «Двор нашего детства», разработанной в 2002 году, мы привыкли трудиться, своими силами создавать красоту, благоустраивая наш школьный двор.

Много идей мы почерпнули у директора нашей школы, биолога и других учителей, которые дали понять нам, что уют и чистоту можно создавать, не имея большой материальной базы. За период участия в школьной программе «Двор нашего детства» нами были созданы зимний сад, две альпийские горки, преобразована клумба по типу каменистого сада, «зеленый класс» с национальными русскими элементами, вертикальное озеленение.

Работая в творческих группах, ребята черпали новые идеи из различных журналов и книг. Все это вдохновило нас на дальнейшую деятельность. Поэтому творческая группа выступила с инициативой продолжить работу по благоустройству школьного двора и территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С этой целью мы разработали план действий по благоустройству на пять лет.

Цели Проекта:

Создание эстетически привлекательного оформления территории, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям

Задачи Проекта:

- Улучшение эстетического образа окружающей природной среды посредством благоустройства территории и здания школы.

- Знакомство с видовым разнообразием растений, используемых в озеленении.

- Знакомство с различными формами ландшафтного дизайна территории.

- Приобретение трудовых навыков, умения работать с сельскохозяйственным и садовым инвентарем.

Объект Проекта

Раздел I. Общие сведения.

  - Ф.И.О. директора образовательного учреждения – Куликова Любовь Петровна.

  - Общее количество работников образовательного учреждения – 15 чел.

  - Общее количество обучающихся – 96 чел.

  - Краткая характеристика микрорайона, в котором находится образовательное учреждение: школа расположена в поселке Красное Шебекинского района Белгородской области. Поселок относится к АО «Урожай», которое является центром выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции (зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы). На территории поселка расположена молочно-товарная ферма, ток, мастерская сельскохозяйственной техники, зернохранилище. В непосредственной близости от школы расположен продуктовый магазин, контора, хлебопекарня. В 3 км от школы расположен смешанный лес, а в 500 метрах – автомобильная дорога. На пути следования экологической тропы имеется  общественная свалка. Санитарная зона с севера представлена фруктовым садом, который учащиеся школы ежегодно облагораживают, с южной стороны расположен пустырь, заросший сорной растительностью. На западе - выгон для коров местного хозяйства, а восточная сторона представлена задними дворами частных домов.

Раздел II. Архитектурно-планировочные показатели.

2.1. Общая площадь территории образовательного учреждения – 2621,5 кв. м.

2.2. Типовые характеристики зданий:

- всего зданий – 2 (школа, котельная);

- год постройки школы – 1974 г.;

- тип – типовое;

- общая площадь – 1621,5 кв. м.

- проектная наполняемость – 350 чел.

- год последнего капитального ремонта – нет (включена в план капитального ремонта на 2010 год)

  - Описание внешнего состояния здания образовательного учреждения: Здание школы 2-х этажное, сложено из красного кирпича. Покрыто шиферной крышей. Фундамент из цемента, покрашен в черный цвет. В 2005 году были заасфальтированы отмостки.  Здание имеет удовлетворительное состояние.

  - Техническое состояние здания школы: здание дало осадку, поэтому по всем углам имеются трещины. Центральное крыльцо в удовлетворительном состоянии, установлена металлическая дверь (2007 год). На лестнице имеются металлические перила и два бетонных лестничных пролета. Между ними по спуску  три альпийских горки. Крыльцо со стороны запасного выхода находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена лестницы, благоустройство подхода к крыльцу (укладка тротуарной плитки).

Все оконные рамы в аварийном состоянии и требуют замены. С тыльной стороны здания школы отмосток отсутствует, на территории школьного двора находятся близко грунтовые воды; сливов нет; фундамент здания обрушен и требует капитального ремонта. Требуется установка навеса над крыльцом и ремонт фасада здания.

  - Ограждение территории: живая изгородь (ограждение и ворота отсутствуют).

  - Наличие уличного освещения – отсутствует, имеется только лампочка над входом в здание школы.

  - Оформление дорожек: требуется укладка тротуарной плитки на площади 60 м2, а также асфальтирование 100- метровой беговой дорожки.

  - Санитарное состояние уличных туалетов, канализационных люков, площадок для мусора: на месте аварийного уличного туалета был построен новый; санитарное состояние канализационных люков неудовлетворительное, т.к. были построены более 30 лет назад и в данный момент не соответствуют современным санитарно-гигиеническим требованиям; на территории хозяйственного двора имеется одна площадка, оснащенная деревянным ящиком.

Раздел III. Озеленение и благоустройство территории.

3.1. Площадь озеленения – около 1700 м2.

3.2. Садово-парковый комплекс:

- древесно-кустарниковые насаждения -   300 м2. (береза повислая, осина обыкновенная, тополь пирамидальный, яблони ранних, средних и поздних сортов, сирень обыкновенная, боярышник кроваво-красный, смородина золотистая, чубушник, жимолость лесная, акация желтая и белая, виноград девичий);

- живая изгородь – закладывается со стороны центрального подхода к школе по периметру;

- газоны – на данный момент отсутствуют, но планируется их создание на центральной клумбе;

- цветочно-декоративное озеленение – 600 м2 (клумба, 4 альпийские горки, цветочные вазоны);

- видовое многообразие цветочно-декоративных культур: многолетники: флокс метельчатый, водосбор гибридный, очиток едкий и видный, лилия тигровая, мышиный гиацинт, гвоздика турецкая, ирис бородатый, тюльпан садовый; однолетние: георгин «Веселые ребята», циния карликовая, астра альпийская, бальзамин недотрога, василек карликовый, вьюнок трехцветный, амарант хвостатый, настурция кустовая, ипомея пурпурная);

- процент озеленения от общей площади территории школы – 64,8%

3.3. Питомник древесно-кустарниковых культур – нет;

3.4. Зона отдыха: зеленый класс с установленной перголой;

3.5. Эксклюзивные формы – отсутствуют, но планируется закладка газона европейского и искусственного водоема.

Раздел IV. Учебно-воспитательный комплекс.

4.1. Учебно-опытный участок:

Заведующего УОУ – Редькина Ирина Анатольевна

Общая площадь участка – 2, 40 га

УОУ включает в себя следующие отделы:

- плодово-ягодных культур (сад) – 0,07 га;

- полевых культур – 2 га;

- овощных культур – 0,14 га;

- цветочно-декоративных культур – 0, 04 га;

- коллекционный – 0,06 га;

- начальных классов – 0, 02 га;

- биологии растений – 0, 01 га;

- производственный – 0, 05 га;

- лекарственных растений – 0, 01 га;

- дарвиновская площадка;

- зеленый класс;

- наличие зеленого класса – да;

- наличие дарвиновской площадки – да;

- год создания – 2007г.

4.2. Экологическая тропа:

- количество троп – 2 (для младших школьников и для старшеклассников);

- количество остановок: 24, из них 1-15 для младших школьников, 1-24 для старших школьников:

1. Зимний сад

2-3. Березы и скворцы

4. Осина

5. Боярышник

6-7. Дубовая аллея и жук-олень

8-9. Яблоневый сад и синица

10. Шиповник

11. Муравейник рыжих муравьев

12. Земляничная поляна

13. Липа

14. Почвенный профиль

15. Адонис весенний

16. Водяной скорпион

17. Свалка

- Зверобой продырявленный

- Репешок обыкновенный

- Кострище

- Подорожник большой

- Опытническая

- Каменистая горка

- Розарий

4.3. Наличие географической площадки – нет;

4.4. Игровые площадки – в настоящее время имеют неудовлетворительное состояние, но в ходе реализации проекта по благоустройству планируется создание площадки «Игра»;

4.5. Спортивно-оздоровительные сооружения:

- спортивная площадка – 800 м2;

- футбольное поле – нет;

- волейбольное поле – нет;

- баскетбольная площадка – нет;

- гимнастическая площадка – да (перекладина – 2, брусья параллельные);

- теннисная площадка – нет;

- площадка для игры в настольный теннис – да;

- городошная площадка – нет;

- яма для прыжков в длину – да;

- дорожка для бега – да (100 м, 60 м);

- полоса препятствий (лабиринт).

Раздел V. Социально-значимая деятельность.

5.1. Наличие экологического отряда – да

5.2. Благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ и места захоронения солдат на местном кладбище, расположенных в селе Красное

План действий по реализации проекта

2009 год (Приложение № 1)

- Благоустройство центральной клумбы и создание на ней:

- сухого ручья;

- фиторадуги;

- лесенки-чудесенки;

- дорожек-«осьминожек»;

- закругленных низких плетней.

- Благоустройство альпийских горок: укладка камней на цементный раствор и подсыпка плодородной почвы, высадка рассады однолетних и комнатных растений.

- Посадка возле перголы жимолости Каприфоль.

- Высадка вдоль стены котельной трех кустов жасмина обыкновенного и установка декоративных опор под девичий виноград.

- Стрижка кустов сирени (оформление сирентария).

- Благоустройство уголка отдыха «Приходите, дети, в Африку гулять!»

- Оформление площадки «Познание»для проведения торжественных мероприятий.

2010 год

- Укладка тротуарной плитки.

- Ремонт фасада школы.

- Установка ограждения по периметру школьного двора.

- Установка центральных ворот и боковых калиток.

- Установка уличного освещения.

- Капитальное благоустройство площадки для мусора.

- Замена окон.

- Ремонт фундамента и отмостков.

- Создание детской площадки.

- Асфальтирование беговой дорожки.

- Выравнивание футбольного поля.

- Ремонт крыльца со стороны запасного выхода.

- Создание географической площадки.

2011 год

- Посадка плетистых роз возле центральных ворот и боковых калиток.

- Высадка  цветочно-декоративных растений на детской площадке.

- Посадка коллекции хвойных деревьев и кустарников.

- Благоустройство территории вокруг уличного туалета.

2012 – 2013 годы

- Посадка коллекции красивоцветущих кустарников.

- Установка холодных парников для  выращивания саженцев хвойных деревьев.

- Посадка аллеи выпускников.

- Установка коробки для хоккейного поля.

Ожидаемый результат

На территории школьного двора будет построено и оборудовано 5 площадок: « Познание», «Здоровье», «Общение», «Игра», «Труд».

Площадка «Познание» предусмотрена для проведения торжественных мероприятий.

Площадка «Здоровье» предусмотрена для мероприятий, способствующих созданию условий для поддержания ценностей здорового образа жизни, для физических занятий и упражнений.

Площадка «Общение» предусмотрена для коллективного, группового, парного общения. На площадке организуются кружковые занятия, занятия элективных курсов, организуется деятельность школьного самоуправления и личностного роста.

Площадка «Игра» предусмотрена для проведения разного вида игр во время работы группы продленного дня, проведения внеклассных мероприятий для школьников начального и среднего звена.

Площадка «Труд» – это зона школьного приусадебного хозяйства, включающая клумбы, цветники, грядки.

Значительно улучшится санитарное состояние школьного двора, будут вырублены старые деревья и кустарники, подрезаны и привиты старые фруктовые деревья.

Календарь ежегодных мероприятий по благоустройству территории школьного двора на 2009-2013 уч. год

| № п/п | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка растительных остатков на территории школьного двора, УОУ | Октябрь |
| 2 | Сбор семян и их упаковка для хранения | Сентябрь – октябрь |
| 3 | Подготовка рассады цветочно-декоративных растений | Апрель |
| 4 | Обрезка кустарников | Апрель – октябрь |
| 5 | Побелка стволов плодовых деревьев | Апрель, сентябрь |
| 6 | Посадка и полив цветочно-декоративных и овощных культур | Апрель – июнь |
| 7 | Установка опор под вертикальное озеленение | Май – июнь |
| 8 | Покраска сооружений на спортивной площадке, крыльца и других металлических конструкций | Август |
| 9 | Вывоз мусора из ящика для мусора | В течение года |
| 10 | Внесение органических и минеральных удобрений на клумбы, под кустарники и плодовые деревья. | Октябрь |
| 11 | Работа на памятнике погибшим воинам в п. Красное, п. Ленинское, п. Первомайское | Апрель – октябрь |
| 12 | Создание экологических отрядов школьников | По необходимости |
| 13 | Обновление ямы для прыжков | Август |
| 14 | Омолаживающая обрезка фруктового сада | Апрель |
| 15 | Работа на УОУ | Апрель – октябрь |
| 16 | Уборка урожая на УОУ | Июль – октябрь |

Приложение № 1

Клумба № 1

Условные обозначения.

| 1 | Сухой ручей |
| --- | --- |
| 2 | Агератум |
| 3 | Тагетес низкорослый |
| 4 | Георгин «Веселые ребята» |
| 5 | Тагетес прямостоящий |
| 6 | Сальвия |
| 7 | Сальвия |
| 8 | Миксбордер |
| 9 | Водосбор гибридный |
| 10 | Лилия тигровая |
|  | Дорожки-«осьминожки» |
|  | Туя пирамидальная |
|  | Плетень |
|  | Лилейник оранжевый |
|  | Лесенка-чудесенка |

Клумба № 2

1 – очиток видный;

2 – гвоздика турецкая;

3 – сальвия ;

4 – форзиция яйцевидная.

Альпийская горка на крыльце (А1-А3)

Условные обозначения:

|  | адонис весенний |
| --- | --- |
|  | очиток белый |
|  | герань |
|  | гвоздика травянка |
|  | колеус |
|  | очиток отогнутый |
|  | иберис белый |

Альпийская горка в зеленом классе (А 4)

Условные обозначения

|  | Тагетес низкорослый |
| --- | --- |
|  | Петуния гибридная |
|  | Иссоп меловой |
|  | Агератум |

Приходите, дети, в Африку гулять!

Условные обозначения

|  | Одиночные деревья |
| --- | --- |
|  | Лавочка |
|  | Цветочные островки |
|  | Клещевина |
|  | Камыш, сусак |
|  | Мостик |
|  | Ручей |
|  | Естественные бугры, засаженные барвинком вечнозеленым |

|  | Деревья на территории школы (березы, одиночные яблони) |
| --- | --- |
|  | Цветочные островки |
|  | Туя |
|  | Кустарники |
|  | Вазоны с цветами |
|  | Ручей |
| № 1, 1А, 1Б, 1В, № 2 | Клумбы |
| А1-А3 | Альпийская горка на крыльце перед центральным входом |
| А4 | Альпийская горка в зеленом классе |
| Д | Дарвиновская площадка |
| П | Пергола |
| К | Канализация (канализационный люк) |
|  | Ящик для мусора |
|  | Сирентарий |
|  | Уличное освещение |
|  | Выход воды |